Diari d'activitats / Nom del projecte: Droid del Frac / Nom de l'alumne: Jessica Perea
Data	Temps emprat (hores)	Descripció de la tasca
13-04-2015	4	Análisis funcional y no funcional
14-04-2015	1	Diagrama de casos de uso
14-04-2015	5	Planteamiento aplicación y búsqueda información
15-04-2015	5	Búsqueda y creación de servidor remoto gratuito Postgresql
16-04-2015	3	Problemas con Eclipse
16-04-2015	2	Prueba pantalla Registro de usuario
17-04-2015	3	Investigación API y pantalla de registro
20-04-2015	5	Configuración Openshift
21-04-2015	3	Aplicación Openshift en marcha
21-04-2015	2	Servlet, pruebas
22-04-2015	2	Servlet funcionando con la base de datos remota
22-04-2015	4	Búsqueda de información sobre Oauth y seguridad.
23-04-2015	5	Servlet: login y registro de usuarios
24-04-2015	4	Servlet: control de inserts con parámetros vacíos e inicio de retorno de eventos del usuario.
24-04-2015	1	Servlet: añadir gastos a evento.
27-04-2015	3	Servlet: lista e inserción de eventos.
27-04-2015	2	Servlet: listar y añadir contactos.
28-04-2015	3	Servlet: retoques varios y añadir y listar gastos.
28-04-2015	2	Selección de la imagen de usuario desde la galería o la cámara y recorte de la misma.
29-04-2015	3	Pruebas de subida de imagenes a servidor.
29-04-2015	2	Subida de imagen de usuario a servidor correctamente.
04-05-2015	4	Mejoras subida de imagen de usuario y retoques a los resultados devueltos por el servlet.
05-05-2015	3	Cambios en la estructura de los JSON que genera el servlet.
05-05-2015	2	Investigación envío del cliente de un JSON al servlet.
06-05-2015	3	Pruebas para corrección del menú lateral.
06-05-2015	2	Cambios de la imagen de usuario: guardada en DB y pruebas de recuperación de la misma.
07-05-2015	5	Imagen de evento, guardado y recupareción de las imagenes desde DB en byte array.
08-05-2015	4	Cambios en el servlet y corrección de errores del cliente (conflictos con objetos Date).
11-05-2015	2	Subida y descarga de imagen de eventos.
11-05-2015	2	Envío al servlet de los teléfonos de la agenda y procesado: comparación con base de datos y retorno de los usuarios ya registrados.
12-05-2015	3	Modificaciones servlet, cambios layouts y pruebas de la app.
12-05-2015	2	Servlet: control usuario sin nombre (email por defecto) y añadir usuarios al evento.
13-05-2015	5	Servlet: cambio status de usuario en evento y eliminación control de espacios innecesario. / Cliente: layout pantalla pequeña y control espacios.
14-05-2015	5	Corrección errores del cliente: fotos y login. Bugs menores. / Servlet: corrección login y cambio de estado de evento.
15-05-2015	3	Servlet: corrección recuperación usuarios de un evento y añadida funcionalidad de usuarios «fantasma». / Cliente y servidor: investigación y solución de los problemas de codificación de caracteres raros.
18-05-2015	3	Servlet: retoques varios y generar y recuperar facturas de un evento.
18-05-2015	2	Reparada la codificación del cliente. / Instalación de Findbugs plugin: corrección de errores en el código.
19-05-2015	5	Cliente: información al usuario en caso de eventos vacíos o sin contactos. Retoques en los layouts para mayor usabilidad y gusto visual.
20-05-2015	5	Servlet: mejora en el cálculo de las facturas y retoques varios de optimización. / Cliente: retoques layouts.
21-05-2015	5	Servlet: corrección bugs. / Cliente: retoque de layouts e iconos. Testeo.
22-05-2015	3	Retoque de código y pequeños errores. Testeo.
25-05-2015	3	Testeo.
26-05-2015	5	Documentación.